**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Тальское муниципальное образование**

**Дума Тальского муниципального образования**

**РЕШЕНИЕ**

от 27 января 2015 г. № 67

Об утверждении муниципальной целевой

программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Тальского

муниципального образования Тайшетского

муниципального района на 2015-2025 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Тальского муниципального образования, Дума Тальского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тальского муниципального образования Тайшетского муниципального района на 2015-2025 годы» (далее именуется Программа).

2. Утвердить муниципальным заказчиком Программы Администрацию Тальского муниципального образования Тайшетского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленным Уставом Тальского муниципального образования.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Тальского

муниципального

образования С.Н. Пастушенко

УТВЕРЖДЕНА

решением Думы Тальского

муниципального образования

Тайшетского муниципального района

от 27.01.2015 г. № 67

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НА 2015 – 2025 ГОДЫ**

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тальского муниципального образования на 2015-2025 годы (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011 года № ПР-701, распоряжения Правительства Российской Федерации от 01 февраля 2010 года № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», в соответствии со статьёй 7 Устава Тальского муниципального образования.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований, в соответствии с данным законом, является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры.

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 – 2025г.г.**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тальского муниципального образования на  2015-2025г.г. |
| Основание для разработки  программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  - поручение Президента Российской Федерации от 17.03.2011 года № ПР-701,  - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»,  - Устав Тальского муниципального образования |
| Руководитель  программы | Глава Тальского муниципального образования |
| Основные цели  и задачи  Программы | 1.Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Тальского муниципального образования.  2.Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Тальского муниципального образования.  3.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.  4.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Тальского муниципального образования, создание благоприятных условий для проживания населения Тальского муниципального образования. |
| Сроки  реализации  Программы | 1-ый этап 2015 – 2020г.г.  2-ой этап 2020 – 2025г.г. |
| Основные  направления  Программы | - развитие системы электроснабжения;  - развитие системы утилизации твёрдых бытовых отходов |
| Исполнители  основных  мероприятий | Администрация Тальского муниципального образования |
| Организация  контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы, а именно:  - общий контроль;  - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации Программы | *Утилизация ТБО:*  -улучшение санитарного состояния территории Тальского муниципального образования;  -улучшение экологического состояния окружающей среды Тальского муниципального образования;  -уменьшение количество несанкционированных свалок и объём затрат на их ликвидацию.  *Систем электроснабжения:*  -обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией населения и производства;  -обеспечение электрической энергией объектов нового строительства;  - снижение эксплуатационных затрат;  - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  - улучшение экологической обстановки Тальского муниципального образования;  - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;  - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. |

**1.Территория**

Территория Тальского муниципального образования расположена в южном районе Тайшетского района Иркутской области.

* на севере муниципальное образование граничит с Шелеховским сельским поселением,
* на востоке с Еланским сельским поселением,
* на юге с Соляновским сельским поселением,
* на западе с Венгерским сельским поселением Тайшетского района.

Общая площадь поселения составляет - 55 813,36га, длина - 146,68 км.

Муниципальное образование включает в себя 3 населенных пункта с численностью хозяйств 151 и населением 406 человек**:**

* с. Талая - 143 хозяйства, население – 395 человек,
* д. Благодатское - 1 хозяйство, население – 2 человека,
* д. Георгиевка - 7 хозяйств, население – 9 человек.

Расстояние до районного центра, города Тайшета, по автодороге составляет 55 километров.

По геоморфологическому районированию территория муниципального образования относится к Ангаро-Чунскому округу с серыми лесными и дерново-подзолистыми почвами.

По геоботаническому районированию территория муниципального образования относится к Тайшетскому-Зиминскому берёзово-сосновому лесному округу.

Наибольшую площадь занимают леса различной густоты.

Гидрографическая сеть представлена притоками: река Бирюса, река Тагул.

Основной источник влаги на повышенных равнинах - атмосферные осадки, в низменностях близость грунтовых вод.

По условиям увлажнённости часть территории (гористая местность) относится к недостаточно увлажнённым, низменная часть – достаточно увлажнённая.

Почвенно – климатические условия вполне позволяют вести интенсивное сельскохозяйственное производство. Отдалённость от города позволяет получать экологически чистую продукцию.

Земельный фонд муниципального образования составляет 2224,6 га, в том числе 321 га пашни. Из общей площади земель, передаваемых в ведение муниципального образования, 1328,9 га расположено в черте населённых пунктов, 54484,46 га – за её пределами.

**2. Характеристика экономики муниципального образования**

Предприятия и учреждения обслуживания населения

На территории Тальского муниципального образования расположены следующие предприятия и учреждения обслуживания населения:

- Администрация Тальского муниципального образования;

- МКДОУ Тальский детский сад;

- МКОУ Тальская ООШ;

- Тальский ФАП;

- МКУК «Тальский СДК»;

- ФГУП «Почта России»;

- другие предприятия.

В течение 2012-2014 гг. на территории Тальского муниципального образования действовало 5 предприятий и организаций:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | Количество предприятий | ед. | 5 | 5 | 5 |

Предприятия и организации по отраслям экономики:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Предприятия | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | Сельское хозяйство | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Оптовая и розничная торговля | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Лесное хозяйство | ед. | 1 | 1 | 1 |

Динамика численности работников Тальского муниципального образования по отраслям экономики:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Предприятия | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | Сельское хозяйство | чел. | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Оптовая и розничная торговля | чел. | 6 | 8 | 8 |
| 4. | Лесное хозяйство | чел. | 16 | 16 | 15 |
| 5. | Образование | чел. | 25 | 25 | 26 |
| 6. | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 5 | 5 | 5 |
| 7. | Культура | чел. | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Прочие | чел. | 10 | 11 | 11 |

В структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Тальского муниципального образования по видам экономической деятельности за период 2012 - 2014 годов не произошло существенного изменения численности.

**3. Население**

Численность населения Тальского муниципального образования в 2012 – 2014 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед. изм. населения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | Численность населения | чел. | 429 | 412 | 395 |

Естественный убыль населения в 2014 году составила 12 чел. В течение 2012 - 2014 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1% от общей численности населения 2014 года. Динамика смертности носит устойчивый характер и превышает естественный прирост населения Тальского муниципального образования в период с 2012 по 2014 г.г.

Естественное движение населения муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 3 | 8 | 2 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 7 | 9 | 14 |
| 3. | Естественный прирост,  убыль (-) населения | чел. | -4 | -1 | -12 |

**4. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**её решения программными методами**

Муниципальная целевая Программа (далее – Программа) определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, объектов утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов в соответствии с потребностями Тальского муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных её направлений.

Данная программа ориентирована на устойчивое развитие Тальского муниципального образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Тальского муниципального образования по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, телекоммуникационной связи отвечает интересам жителей Тальского муниципального образования Тайшетского муниципального района и позволит:

- формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

В связи с тем, что Тальское муниципальное образование Тайшетского муниципального района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счёт средств областного, районного и местного бюджета, средств, внебюджетных источников.

**5. Характеристика проблемы**

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организации коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории Тальского муниципального образования возможно только путём объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления Тайшетского муниципального района и органов местного самоуправления Тальского муниципального образования для привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

**Реализация программы позволит:**

- привлечь средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

**Программа основана на следующих базовых принципах:**

1. Софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;
2. Развитие различных форм государственно-частного партнёрства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;
3. Открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

**6. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в течение 2015 – 2025 годов.

**7. Оценка состояния инженерной инфраструктуры**

Электроснабжение

Система электроснабжения Тальского муниципального образования централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция, расположенная в соседнем Шелеховском муниципальном образовании.

Распределение и транзит мощности в Тальском муниципальном образовании, а также соседние муниципальные образования, осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи ЛЭП (ВЛ – 10 кВ), общей протяжённостью на территории Тальского муниципального образования 17,0 км, и ЛЭП- ВЛ-0.4 кВ, общей протяжённостью на территории муниципального образования 13,6 км.

Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи ВЛ - 0,4 кВ на 8 трансформаторных подстанций.

Система электроснабжения Тальского муниципального образования Тайшетского муниципального района сохраняется от существующих централизованных объектов:

с. Талая– основным централизованным источником электроснабжения села Талая являются понижающие трансформаторы, расположенные по адресам:

с. Талая

ул. Советская, 143 ТП № 197, мощность 100 кВт

ул. Советская, 103 ТП № 196, мощность 100 кВт

ул. Советская, 89 ТП № 202, мощность 100 кВт

ул. Советская, 1 ТП № 128, мощность 160 кВт

ул. Молодёжная, 1 ТП № 110, мощность 100 кВт

ул. Молодёжная, 1 ТП № 203, мощность 100 кВт

ул. Новая, 1 ТП № 111, мощность 250кВт

д. Георгиевка

ул. Набережная, 13 ТП № 112, мощность 160 кВт

Обслуживающая организация – Шелеховский участок ООО Иркутская электросетевая компания» филиал западных электрических сетей. По надёжности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприёмникам 3 категории.

Расчётная суммарная электрическая нагрузка по Тальскому муниципальному образованию составляет 860 МВА.

Водоснабжение

В Тальском муниципальном образовании отсутствует централизованная система водоснабжения. Водоснабжение осуществляется через водоразборные колонки, расположенные в каждом жилом дворе. Село Талая и д. Георгиевка расположены на берегу рек Бирюса и Тагул.

Водоотведение

В Тальском муниципальном образовании отсутствует централизованная система канализации.

Утилизация твёрдых бытовых отходов

В Тальском муниципальном образовании имеется объект несанкционированного размещения твёрдых бытовых отходов (ТБО) площадью 0,02 га. Расстояние до населенного пункта со свалки – 0,8 км**.** Организация работ на свалке определяется технологическим процессом эксплуатации свалки. Ширина по верху траншеи составляет 15 м., грунт из траншеи используется для изоляции ТБО. Вывоз бытовых отходов осуществляется Администрацией Тальского муниципального образования, 2 раза в год с мая по июнь и с сентября по октябрь. Также жители частного сектора мусор на свалку вывозят самостоятельно.

Полигона на территории Тальского муниципального образования нет .

Основные проблемы утилизации ТБО в Тальском муниципальном образовании:

- необходимость в оформлении документов на объект санкционированного размещения ТБО;

- отсутствие специализированной техники для сбора, вывоза и захоронения ТБО.

Перспективы развития сбора и вывоза ТБО

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития экономики и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов.

Основными задачами улучшения качества услуг по вывозу твердых бытовых отходов является оборудование специализированной площадки для сбора ТБО с установкой мусорных контейнеров на улицах, где расположены индивидуальные дома, чтобы решить вопрос с ликвидацией несанкционированных свалок.

**8. Перечень основных мероприятий программы**

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

**Организационные мероприятия предусматривают:**

-формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (приложение 1);

- определение ежегодного объёма средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (приложение 2);

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Иркутской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включённых в Программу, должен быть завершён в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально- экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, телекоммуникационной связи. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надёжность предоставления энергоносителей на территории Тальского муниципального образования Тайшетского муниципального района.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряжённости вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению и телекоммуникационной связи, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

**9. Механизм реализации Программы**

Администрация Тальского муниципального образования Тайшетского муниципального района в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчёты об объёмах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Правительство Иркутской области и Администрацию Тайшетского муниципального района.

**10. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств Тальского муниципального образования Тайшетского муниципального района с привлечением средств областного бюджета, районного бюджета.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования и средств внебюджетных источников. Распределение субсидий, выделяемых за счёт средств областного и районного бюджетов, осуществляется по методике, утверждённой Законом Иркутской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. Объёмы финансирования Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Для реализации программных мероприятий необходимы финансовые средства в объеме

2 315 000,0 рублей, в том числе

ремонт линий электропередач – 1 500 000,00 рублей;

на сбор и утилизацию ТБО, реконструкцию отработанных участков свалки, устранение несанкционированных свалок, оформление документов на объект санкционированного размещения ТБО – 815 000,0 рублей.

**11. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения**

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчётный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчётность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а также продление срока её реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

**12. Оценка социально – экономической эффективности реализации Программы**

**Эффективность реализации программы и использования, выделенных с этой целью средств, обеспечивается за счёт:**

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств бюджета;

- привлечения средств областного, районного и местного бюджетов;

- привлечения средств внебюджетных источников;

- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

**Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:**

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объёме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

**Успешная реализация Программы позволит:**

- обеспечить жителей муниципального образования бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электро-, телекоммуникационной связи);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надёжности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

- создание устойчивой институциальной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

**13. Оценка эффективности осуществления и ожидаемые**

**результаты Программы**

Выполнение программных мероприятий по развитию электрических сетей, реконструкции свалки твердых бытовых отходов:

улучшить экологическую ситуацию;

обеспечить возможность расчетов с ресурсоснабжающей организацией за потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета.

*Развитие систем электроснабжения:*

-обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией населения и производства;

-обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

*Утилизация твердых бытовых отходов:*

- улучшение санитарного состояния территории Тальского муниципального образования;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- уменьшение количество несанкционированных свалок и объём затрат на их ликвидацию.

- создание условий для безопасного функционирования полигона, условий приведения   
утилизации твердых бытовых отходов в соответствие с требованиями действующих   
норм и правил, улучшение экологической безопасности

Развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и производства, повысит качество жизни населения.

*Приложение 1*

**Программа инвестиционных проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Источник финансирование | Финансирование по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Результат |
| 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 | Всего |
| 1. | Электроснабжение | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт линий электропередач и ТП | Средства ООО «Иркутскэнерго» | 60 | 60 | | 90 | 90 | 150 | 1050 | 1500 | Повышение надежности инженерных сетей, снижение потерь, бесперебойная работа |
| 2. | Сбор и вывоз ТБО | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Документальное оформление полигона ТБО, ликвидация несанкционированных свалок | Бюджетные средства | 50 | 50 | | 60 | 60 | 60 | 250 | 530 | Улучшение экологии, соблюдение санитарных норм |
| 2.2. | Сбор и утилизация ТБО | Бюджетные средства | 25 | 25 | | 25 | 30 | 30 | 150 | 285 | Улучшение экологического состояния окружающей среды |
|  | Итого по годам |  | 75 | 75 | | 85 | 90 | 90 | 400 | 815 |  |
|  | Итого по всем мероприятиям |  | 135 | 135 | | 175 | 180 | 140 | 1450 | 2315 |  |

*Приложение 2*

**Расчет объема финансирования мероприятий Программы по источникам в базовом уровне цен 2014 г. (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники инвестиций | Итого | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2025гг. |
| Сбор и вывоз ТБО | | | | | | | |
| Средства местного бюджета | 485,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 200,0 |
| Средства областного бюджета | 330,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 200,0 |
| Всего по годам | 815,0 | 75,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 400,0 |

**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Тальское муниципальное образование**

**Дума Тальского муниципального образования**

**РЕШЕНИЕ**

от 15 апреля 2015 г. № 76

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений и дополнений в решение Думы Тальского муниципального образования от 27.01.2015 года № 67 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры Тальского  муниципального образования Тайшетского  муниципального района на 2015-2025 г.г.» |  |

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Тальского муниципального образования, Дума Тальского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. Внести в решение Думы Тальского муниципального образования от 27.01.2015 года № 67 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тальского муниципального образования Тайшетского муниципального района на 2015-2025 г.г.» (далее – Программа) следующие изменения и дополнения:

1.1. в паспорте программы добавить строку следующего содержания:

«Объемы и источники финансирования Программы:

Общий объем финансирования Программы составляет 2315,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2015 год- 135,0 тыс. руб., 2016 год- 135,0 тыс.руб., 2017 год – 175,0 тыс.руб., 2018 год – 180 тыс.руб., 2019 год – 140 тыс.руб., 2020-2025 гг. – 1450 тыс.руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 330 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 20 тыс.руб., 2016 год – 20 тыс.руб., 2017 год – 30 тыс.руб., 2018 год – 30 тыс.руб., 2019 год – 30 тыс.руб., 2020-2025 гг. – 200 тыс.руб.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 485 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 55 тыс.руб., 2016 год – 55 тыс.руб., 2017 год – 55 тыс.руб., 2018 год – 60 тыс.руб., 2019 год – 60 тыс.руб., 2020-2025 гг. – 200 тыс.руб.

Объем финансирования за счет средств ООО «Иркутскэнерго» составляет 1500 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 60 тыс.руб., 2016 год – 60 тыс.руб., 2017 год – 90 тыс.руб., 2018 год – 90 тыс.руб., 2019 год – 150 тыс.руб., 2020-2025 гг. – 1050 тыс.руб.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Консультанту администрации опубликовать настоящее решение в газете «Тальские вести».

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Тальского

муниципального образования Пастушенко С. Н.