Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Тальское муниципальное образование

Администрация Тальского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «14» октября  2020 г.                                                                      №  44

Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство

территории Тальского

# муниципального образования

# на 2021 - 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тальского муниципального образования, на основании Федерального закона от 26.04.2007 №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведение в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Тальского муниципального образования, администрация Тальского муниципального

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Тальского муниципального образования на 2021-2025 годы».

2. Финансирование Программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Тальского муниципального образования на очередной финансовый год.

3. Установить, что в ходе реализации Программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета и предполагаемых инвестиций из бюджетов других уровней.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тальские вести» и на официальном сайте администрации Тальского муниципального образования.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- И.о.главы Тальского

муниципального образования                                                                     О.С.Харюткина

Утверждена

Постановлением администрации Тальского

муниципального образования

№ 44   от 14.10.2020г.

Муниципальная  программа

«Благоустройство территории Тальского муниципального образования на 2021-2025 годы»

с.Талая

- Паспорт муниципальной программы

"Благоустройство территории Тальского

муниципального образования на 2021-2025 годы "

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Благоустройство территории Тальского муниципального образования на 2021-2025 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Разработчик Программы | Администрация Тальского муниципального образования |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Тальского муниципального образования |
| Основные цели Программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства Тальского муниципального образования; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Тальского муниципального образования; - совершенствование эстетического вида; - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО; - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2021 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источник финансирования – бюджет Тальского муниципального образования Общий объем финансирования Программы составляет: в 2021 – 2025 годах – 1539,00 тыс.рублей, в том числе: - 2021 год - 340,00 тыс.рублей; - 2022 год - 342,00 тыс.рублей; - 2023 год - 392,00 тыс.рублей; - 2024 год – 215,00 тыс.рублей; - 2025 год – 250,00 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; - определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования; - создание условий для работы и отдыха жителей поселения; - улучшение состояния территории муниципального образования; - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - cовершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей поселения; - увеличение площади цветочного оформления; - благоустроенность населенных пунктов поселения |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Тальского муниципального образования, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 80% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное  финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении Программы.

2.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения

2.2.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.2.2. Благоустройство территории

Благоустройство территории включает в себя устройство тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2021 - 2025 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Тальского муниципального образования:

- совершенствование системы комплексного благоустройства Тальского муниципального образования;

- повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Тальского муниципального образования;

- совершенствование эстетического вида Тальского муниципального образования;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего  уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа рассчитана на 2021 - 2025годы.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения Тальского муниципального образования.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Тальского муниципального образования. Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

3.3. Проведение конкурсов на звание  "Лучшее домовладение", «Лучшая улица». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

3.4. Общий объем финансирования на 2021-2025 годы составляет –1539,00 тыс.рублей, который представлен по источникам финансирования в приложении № 1 к Программе.

- Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Тальского муниципального образования.

Администрация несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Администрацией выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрация Тальского муниципального образования.

Исполнитель Программы - Администрация Тальского муниципального образования:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

- Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении.

Приложение № 1

к муниципальной  программе «Благоустройство территории Тальского

муниципального образования на 2021- 2025 годы»

Мероприятия по  муниципальной программе

«Благоустройство территории Тальского муниципального образования на 2021 – 2025 годы»

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Расходы на мероприятие, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Результат от выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (дата,месяц,год) | по (дата,месяц,год) |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | Обустройство контейнерных площадок | Администрация Тальского муниципального образования | 01.01.2021г. | 31.12.2023г. | Бюджет Тальского муниципального образования | 220,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение санитарного состояния территории |  |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | Администрация Тальского муниципального образования | 01.01.2021г. | 31.12.2023г. | Бюджет Тальского муниципального образования | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | Улучшение санитарного состояния территории |
| 3 | Ремонт памятника погибшим в ВОВ и благоустройство территории | Администрация Тальского муниципального образования | 01.01.2021г. | 31.12.2025г. | Бюджет Тальского муниципального образования | 210,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 |  | Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства |
| 4 | Содержание (уборка мусора) мест захоронения | Администрация Тальского муниципального образования | 01.01.2021г. | 31.12.2025г. | Бюджет Тальского муниципального образования | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | Благоустройство и улучшение внешнего вида территории кладбища |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Тальского муниципального образования | 01.01.2021г. | 31.12.2025г. | Бюджет Тальского муниципального образования | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Улучшение санитарного состояния территории |  |
| 6 | Организация санитарной очистки территории в период месячника по благоустройству | Администрация Тальского муниципального образования | 01.01.2021г. | 31.12.2025г. | Бюджет Тальского муниципального образования | 119,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 |  | Улучшение санитарного состояния территории |
| 7 | Обустройство детских спортивных площадок | Администрация Тальского муниципального образования | 01.01.2021г. | 31.12.2025г. | Бюджет Тальского муниципального образования | 340,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |  | Повышение общего уровня благоустройства территории поселения |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1539,0 | 340,0 | 342,0 | 392,0 | 215,0 | 250,0 |  |  |