**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Тальское муниципальное образование**

**Администрация Тальского муниципального образования**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «11» февраля 2021 г. № 11

О проведении неотложных противопаводковых

мероприятий на территории Тальского

муниципального образования в 2021 году

В результате складывающейся гидрометеорологической обстановки на территории Тальского муниципального образования существует высокая вероятность возникновения неблагоприятных и опасных гидрологических явлений на р. Бирюса, р.Тагул и его притоках в весенний и летний период 2021 года, в целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2021 г. на территории Тальского муниципального образования, руководствуясь ст. ст. 27, 67 Водного кодекса РФ, ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", ст. ст. 23, 46 Устава Тальского муниципального образования, Администрация Тальского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Тальского муниципального образования в 2021 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Тальского

муниципального образования С.Н.Пастушенко

Приложение

 к постановлению администрации Тальского

муниципального образования

от 11.02.2021 г. № 11

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий**

**на территории Тальского муниципального образования в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | дата исполнения | ответственный исполнитель |
| 1 | Организовать оперативную группу из состава работников администрации МО, определить места ее дислокации для координации действий сил и средств в ходе проведения противопаводковых мероприятий | до 15.03. | Председатель КЧС администрации Тальского МО |
| 2 | Организовать взаимодействие между администрацией Тайшетского района, службами (организациями), участвующими в обеспечении жизнедеятельности населения на своей территории | до 10.03 | Глава Тальского МО |
| 3 | Составить предполагаемые пофамильные списки жителей, проживающих в опасных зонах с указанием точного адреса, социальной принадлежности (работающий, безработный, пенсионер, учащийся и т.д.) | до 15.03 | Специалисты администрации |
| 4 | Определить перечень материальных ценностей, подлежащих вывозу из зоны возможного подтопления, включая имущество граждан | до 01.04 | Глава Тальского МО |
| 5 | Организовать корректировку расчетов заблаговременной эвакуации населения, культурных и материальных ценностей, а также сельскохозяйственных животных из зон затопления | до 15.03 | Глава Тальского МО, руководители организаций |
| 6 | Организовать подготовку плавсредств на паводковый период для эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного затопления | до 01.04 | Глава Тальского МО |
| 7 | Подготовить и распределить автомобильный транспорт для эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей и всех видов жизнеобеспечения населения | до 01.04 | Глава Тальского МО, руководители организаций |
| 8 | Определить места временного размещения для пострадавшего населения | до 20.03 | Глава Тальского МО |
| 9 | Определить основные и запасные маршруты эвакуации и организовать их подготовку | до 10.03 | Глава Тальского МО |
| 10 | Разработать планы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения по каждому населенному пункту, расположенному в зоне возможной ЧС | до 20.03 | Глава Тальского МО |
| 11 | Организовать подготовку населения и провести разъяснительную работу среди местного населения о сохранности личного имущества и правил поведения при наводнении | до 20.03 | Глава Тальского МО, работники администрации |
| 12 | Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в здании администрации муниципального образования, предоставить списки дежурных в службу ГО и ЧС администрации Тайшетского района | в паводковый период | Глава Тальского МО |
| 13 | Создать запас ГСМ: бензин АИ-92 – 100л., дизельное топливо – 100л., смазочные материалы – 20кг. | до 01.04 | Глава Тальского МО |
| 14 | Организовать необходимые меры по защите животноводческих помещений, скота, фуража и техники от затопления | до 10.04 | Директор ООО «Талинка» Лущик А.Ф.,КФХ Холупенко С.П. |
| 15 | Организовать подготовку здания ФАПа к паводковому периоду, при необходимости организовать предоставление медицинской помощи населению в зоне чрезвычайной ситуации | до 10.04 | Заведующая ФАП Пастушенко Н.В. |

Консультант администрации Тальского

муниципального образования О.С.Харюткина